# Reporte Semanal - Equipo Frontend

Área: Frontend · Proyecto Sitio Web Institucional IFTS N.º 12 — 2026

## Semana: 31/08/2026 - Clase 3 (Inicio Etapa 1)

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué terminamos esta semana? | Se cerraron las 5 fases del plan inicial del frontend (Fase 5 “Cierre y documentación”) sobre la rama feature/fase-5-cierre. Quedó actualizada la propuesta tecnológica, el acta de decisiones, la agenda de la reunión del lunes y las dependencias por equipo. Checklist lint·build·test en verde (7 suites, 11 pruebas). |
| ¿Qué está en curso? | Formalización de los documentos de entrega (minuta, acta de roles, registro de decisiones, matriz de dependencias, inventario técnico) en docs/entregas/. Home navegable con datos simulados implementada en fases previas. |
| ¿Qué decisión necesitamos? | Validación del stack (React 19 + Vite + TS strict + Tailwind v4) y de la paleta provisional con el equipo y UX/UI; aprobación del VPS con Infra/Dirección. |
| ¿Qué nos bloquea? | Minuta V2 de Análisis y mapa del sitio validado; wireframes de UX/UI; contratos de API de Backend; URLs oficiales de Moodle/inscripción; aprobación de VPS/Dirección. |
| ¿Quién depende de nosotros? | QA necesita una versión navegable temprana para probar responsive, enlaces, accesibilidad e integración. |
| ¿De quién dependemos? | Análisis (contenidos/mapa), UX/UI (wireframes/paleta), Backend (contratos de API), Infraestructura (VPS/despliegue), IFTS N.º 12 (URLs oficiales). |
| ¿Qué entregable/documento actualizamos? | docs/entregas/ (minuta, acta de roles, registro de decisiones, matriz de dependencias, reporte, inventario técnico); docs/frontend/ (propuesta, acta, agenda, dependencias). |
| Próximo objetivo concreto | Validar la propuesta tecnológica y coordinar con Análisis/UX/UI el mapa del sitio y los wireframes; acordar el próximo hito de integración con Backend/Infra. |

## Notas Adicionales

- Los bloqueos se comunican tempranamente al enlace del área correspondiente, no se resuelven unilateralmente.

- La Home se arma con datos simulados marcados como provisorios, sin afirmaciones institucionales definitivas.

## Historial de Reportes

| Semana | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Cierre fase inicial + Clase 3 | 31/08/2026 | Primer reporte formal |

Elaborado por: Nélida Fernández (Responsable de documentación) Fecha de emisión: 31/08/2026 Revisado por: Emilio Aquino (Coordinador/PM)